ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКИЙ ВЕСТНИК Утвержден решением Южно-Енисейского поселкового Совета депутатов от 05.09.2008г. №31-81 18.04.2023г. Выпуск №6 п. Южно-Енисейск, 2023г. Тираж 5экз.

«Южно-Енисейский вестник» состоит из трех разделов:

в первом разделе публикуются нормативно-правовые акты Южно-Енисейского Совета депутатов;

во втором разделе публикуются нормативно-правовые акты главы поселка Южно-Енисейск;

в третьем разделе публикуются иные решения органа местного самоуправления поселка Южно-Енисейск,  в отношении которых принято решение об их опубликовании

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

Южно-Енисейский Вестник №6 от 18.04.2023г.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ . Нормативно-правовые акты Главы Южно-Енисейского сельсовета

| №8-п 17.04.2023 | О подготовке муниципального образования Южно-Енисейский сельсовет к осенне - зимнему периоду 2023-2024 годов |
| --- | --- |
| №9-п 18.03.2023 | О проведении праздничных мероприятий в честь празднования 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945годов |

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ .

Нормативно-правовые акты Главы Южно-Енисейского сельсовета

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04. 2023г.                      п. Южно-Енисейск                          №8-п

О подготовке муниципального образования   Южно-Енисейский сельсовет  к осенне - зимнему периоду  2023-2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения поселения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить мероприятия  по подготовке объектов жизнеобеспечения к осеннее- зимнему периоду 2023-2024 годов. (Приложение № 1).

- 2.Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной сферы  к осеннее - зимнему периоду 2023-2024 годов. (Приложение № 2).

- 3.Директору МУП ЖКХ «Южно-Енисейский»  (Шелягин Н.Н.) обеспечить завершение всех запланированных работ в срок до 01.09.2023 года, обеспечить бесперебойное водоснабжение поселения.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает  в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Южно-Енисейский вестник».

Заместитель Главы

Южно-Енисейского сельсовета                                Н.В.Зимина

Приложение № 1

к постановлению

№ 8-П от 17.04.2023г.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2023-2024гг, ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЮЖНО-ЕНИСЕЙСК

| № | Наименование. | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость (тыс.руб.) | Источник финансирования |  | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | собственные | бюджет | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка и хлорирование накопительного резервуара | шт. | 1 |  |  |  | июнь | июль |
| 2. | Частичный ремонт водовода и водоразборных колонок | м шт. | 100 3 |  |  |  | июнь | июль |
| СОЗДАНИЕ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закуп и завоз дров | куб.м. | 400 |  |  |  | август | сентябрь |

Приложение № 2

к постановлению

№ 8-П от 17.04.2023г.

.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

2023-2024 гг, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЮЖНО-ЕНИСЕЙСК

1

| Объекты, виды и перечень работ | Сумма (тыс.руб | Начало работ | Окончание работ | Показатель выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКАЯ СОШ |  |  |  |  |  |
| Ревизия электрокотлов и запорной арматуры, |  | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. | акт | Заведующий хозяйством |
| Ремонт электрокотлов |  | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. | акт | Заведующий хозяйством |
| Промывка системы отопления |  | Июнь 2023г. | Июнь 2023г. | акт | Заведующий хозяйством |
| Замена лопнувших стекол |  |  |  |  | Заведующий хозяйством |
| Приобретение кранов |  | Июнь 2023г.. | Июнь 2023г.. | акт | Заведующий хозяйством |
| Замена кранов |  | Июнь 2023г.. | Июнь 2023г.г. | акт | Заведующий хозяйством |
| Частичная замена электропроводки |  | Июнь 2022г. | Июнь 2022г. | акт | Заведующий хозяйством |
| Проверка пожарных кранов |  | Июнь 2023г.. | Июнь 2023г.. | акт | Заведующий хозяйством |
| Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  | Сентябрь 2023г. | Сентябрь 2023г. | Акт | Заведующий хозяйством |
| Утепление здания (входных дверей, дверных проемов запасных выходов, отдушин, окон) |  | 01.09. 2023г. | 15.09. 2023г. | Акт | Заведующий хозяйством |
| Ревизия электрокотлов и запорной арматуры, |  | Июнь 2023г.. | Июнь 2023г. | акт | Заведующий хозяйством |
| СДК ПОСЕЛКА ЮЖНО-ЕНИСЕЙСК |  |  |  |  |  |
| Промывка системы отопления здания частично |  | Июнь 2023г. |  |  | Заведующая |
| Промывка внутренней и внешней стороны окон здания в количестве 10 штук |  | Июль 2023г. | Сентябрь 2023г. |  |  |
| Утепление оконных и дверных проемов здания | 0,00 | 01.07. 2023г. | 15.09. 2023г. | акт | Заведующая |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |  |  |  |  |  |
| Ревизия и регламентные работы подстанции КТПУ 35/0,4 кВА, резервного дизельгенератора, воздушных линий электропередач | 0,00 | 01.07. 2023г. | 15.08. 2023г. | акт | Электро механик |
| Завоз дизельного топлива для резервного дизель-генератора | 0,00 | 01.09. 20223. | 01.10. 2023г. | акт | Электро механик |
| ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКИЙ ФАП |  |  |  |  |  |
| Утепление оконных проемов | 0,00 | 01.09. 2023г. | 15.09. 2023г. | акт | Заведующая ФАП |
| Утепление дверных проемов | 0,00 | 01.09. 2023г. | 15.09. 2023г. | акт | Заведующая ФАП |

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ .

Нормативно-правовые акты Главы Южно-Енисейского сельсовета

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2023г.                                  п. Южно-Енисейск                                №9-п

- О проведении праздничных мероприятий  в честь празднования 78-й годовщины Победы советского народа  в Великой Отечественной войне 1941-1945годов

В  соответствии с Федеральным законом  от 13.03.1995г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», в целях сохранения  исторической памяти  и координации деятельности  учреждений,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

  - Фокиной  Н.А –заведующей СДК поселка Южно-Енисейск. провести следующие мероприятия:

  - 7 мая 2023года- Акция «Авто-Мотопробегв честь Победы с поздравлениями детей ВОВ;

- 1.2.    8 мая 2023г.  . – концертная программа , посвященная 9 мая. Акция Шествия вечного огня»;

- 1.3.   9 мая 2023  года -митинг посвященный 78-ой годовщине Победы советского народа  в Великой Отечественной войне 1941-1945годов.

Организовать контроль  соблюдения требований санитарного законодательства (питьевого режима, дезинфекционного режима, температурного режима), контроль соблюдения норм и правил  противопожарной безопасности в местах непосредственного проведения  мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы на территории поселения

- 2. Участковому уполномоченному:

- 2.1. Обеспечить охрану общественного порядка и антитеррористической защищенности в местах  непосредственного проведения массового мероприятия и народного гуляния.

- 2.2. Перекрыть движение автотранспорта по улице Советской с 12.00 до 13.00 часов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Южно-Енисейский вестник».

Заместитель главы администрации

Южно-Енисейского сельсовета                                           Н.В.Зимина